Cahier des charges ISN:
projet: créer un site internet regroupant plusieurs mini-jeux.
Exemples de mini-jeux:
-pong
-démineur
-jeu de moto
-jeu du dinosaure (quand on a pas de connexion sur google chrome)
-Bomber Man
-snake

langages utilisés: HTML, CSS, JavaScript
librairies utilisés: P5.js

Échéanciers: 8 semaines

-rôle:
Kiéran: création des mini-jeux
Baptiste: structures / graphismes + un mini-jeu
Maël: structures / graphismes + un mini-jeu

Échéancier au début du projet
semaine	1	2	3	4	5	6	7	8
Kiéran	démineur	Jeu de dinosaure		Mini mise en commun	Jeu de moto		Dossiers numériques / perso	Mise en commun / + / peaufinage
Baptiste	Structures et graphismes de la page Web et de la page d'accueil				Bomber Man
Maël

répartition des tâches
Tâches	Description	Date de réalisation	Réalisé par
Création des mini-jeux	pong	10-03	Kiéran
	snake	21-03
	démineur	26-03
	dinosaure	28-03
	morpion	10-04
	Puissance 4	17-04
Aspect graphique	logo	27/04/17	Baptiste
	Gif	27/04/17
	Choix couleurs	27/04/17
	Structures	11/05/17	Baptiste
			Maël
Aspect technique	CSS	11/05/17	Maël
	HTML	11/05/17	Maël